Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Новониколаевка

21.04.2023 № 31

**О проведении двухмесячника по благоустройству на территории**

**Новониколаевского сельского поселения**

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», «Правилами благоустройства территории Новониколаевского сельского поселения», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 22.03.2018 № 35, в связи с окончанием зимнего сезона и с целью наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 24.04.2023 по 24.06.2023 двухмесячник по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения, в том числе жилых массивов, усадеб, насаждений, с участием работников организаций всех форм собственности и жителей сёл.

2. Для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника утвердить комиссию по благоустройству территории сельского поселения в следующем составе:

Жаровских Н.Н. – председатель комиссии, Глава сельского поселения,

Члены комиссии:

Авдеева Е.А. - депутат Совета поселения,

Перервина Л.М.– депутат Совета поселения,

Пепеляева В.А. - специалист 1 категории администрации сельского поселения,

Горбовская А.Н. – депутат Совета поселения,

Васякин А.Г. – директор МУП «Новониколаевское ЖКХ».

3. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенных на территории Новониколаевского сельского поселения принять участие в работе по очистке от мусора прилегающих к административным зданиям территорий с наименьшим количеством людей.

5. Рекомендовать МУП «Новониколаевское ЖКХ» и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения в осенне-зимний период 2022-2023 годов, выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги).

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень», размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения [www.nnselpasino.ru](http://www.nnselpasino.ru) и вступает в силу с даты его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности.

Глава сельского поселения Н.Н. Жаровских

Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Новониколаевского сельского поселения

 от 21.04.2023 № 31

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству**

**24.04.2023– 24.06.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие  | Сроки проведения | Ответственные  |
| 1 | Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | до 22.04.2023 | Жаровских Н.Н. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений  | постоянно | Миронова А.В.-специалист 2 кат. по землеустройству и градостроительству |
| 3 | Рекомендовать проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий с участием наименьшего количества людей  | еженедельно | Руководители предприятий |
| 4 | Рекомендовать владельцам жилых домов навести порядок на придомовых территориях и прилегающих к усадьбам земель общего пользования (убрать мусор, хлам, пиломатериал, дрова, сено, навоз) | В течение всего периода | Пепеляева В.А. |
| 5 | МУП «Новониколаевское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2021-2022 годов (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги) | До 25.05.2023 | Васякин А.Г. |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли привести в порядок фасады и прилегающую территорию | До 05.05.2023 | Пепеляева В.А. |
| 8 | Провести косметический ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей | До 05.05.2023 | Пепеляева В.А. |
| 9 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | 25.05.2022 – 02.06.2022 | МУП «Новониколаевское ЖКХ»Пепеляева В.А. |
| 10 | Организация детских игровых площадок в селах (2 площадки: завоз песка, ремонт игровых сооружений) | До 15.06.2022 | Пепеляева В.А. |
| 11 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТКО | Постоянно | Комиссия по благоустройству, депутаты |
| 12 | Организация субботников по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей, жителей | Комиссия по благоустройству, депутаты |