Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                                                                           № 92

с. Новониколаевка

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Новониколаевского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», «Правилами благоустройства территории  Новониколаевского сельского поселения», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 22.03.2018  № 35, в связи с окончанием зимнего сезона и с целью наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 23.04.2018 по 23.06.2018 двухмесячник по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения, в том числе жилых массивов, усадеб, насаждений, с участием работников организаций всех форм собственности и жителей сёл.

2. Для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения в следующем составе:

Бурков Д.С. – председатель комиссии, Глава сельского поселения,

Члены комиссии:

Барминский С.И. -  депутат Совета поселения,

Котова Г.Ш.. – специалист 2 категории по работе с населением,

Пепеляева В.А. - специалист 1 категории администрации сельского поселения,

Комлева Г.И. – депутат Совета поселения,

Перервина Л.М. – депутат Совета поселения.

3. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения согласно приложению 1.

4. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству согласно приложению 2.

5. Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территории - пятница.

6. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории Новониколаевского сельского поселения, а также жителям сёл принять активное участие в работе по очистке от мусора прилегающих к административным зданиям, частным усадьбам территорий.

7. Рекомендовать МУП «Новониколаевское ЖКХ» и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения в осенне-зимний период 2017-2018 годов, выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги).

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nnselpasino.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности.

Глава сельского поселения                                                                         Д.С. Бурков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 20.04.2018 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству территории

Новониколаевское сельского поселения

1. Комиссия по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения (далее комиссия) создается для координации действий специалистов Администрации, депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения по оказанию помощи населению, предприятиям и организациям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов.

2. Комиссия действует в период проведения двухмесячника по благоустройству с 23.04.2018 по 23.06.2018.

3. Комиссия собирается не реже одного раза в две недели, в случае необходимости - раз в неделю.

4. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

5. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций и предприятий о ходе работ по благоустройству.

6. Комиссия является совещательным органом, принятые Комиссией решения утверждаются Главой сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 20.04.2018 № 92

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству

23.04.2018 – 23.06.2018

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | до 23.04.2018 | Бурков Д.С. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | Миронова А.В.-специалист 2 кат. по землеустройству и градостроительству |
| 3 | Рекомендовать проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно | Руководители предприятий |
| 4 | Рекомендовать проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования (убрать мусор, хлам, пиломатериал, дрова, сено, навоз) | В течение всего периода | Пепеляева В.А. |
| 5 | Выделить транспорт населению для организованного вывоза мусора во время субботников и санитарных пятниц | В течение всего периода | Метлов Н.М. |
| 6 | МУП «Новониколаевское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2017-2018 годов (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги) | До 25.05.2018 | Метлов Н.М |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | До 05.05.2018 | Пепеляева В.А. |
| 8 | Провести косметический ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей | До 05.05.2018 | Пепеляева В.А. |
| 9 | Провести работы по благоустройству сельского кладбища в с.Копыловка (ремонт изгороди, очистка от упавших деревьев, мусора) | 25.05.2018 – 02.06.2018 | Пепеляева В.А. |
| 10 | Организация детских игровых площадок в селах (3 площадки: завоз песка, ремонт игровых сооружений) | До 15.06.2018 | Пепеляева В.А. |
| 11 | Проведение экологической акции «Родному селу – чистые улицы» силами учащихся МБОУ-СОШ с.Ново-николаевка, МАОУ СОШ с. Минаевка | 25.04.2018-08.05.2018 | БурковД.С. Жаровских Т.В. Маслова З.П. |