Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018                                                                                                                                   № 93

с. Новониколаевка

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2018 году работ по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения   www.nnselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории.

Глава сельского поселения                                                Д.С. Бурков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 20.04.2018 № 93

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2018 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование тыс.руб. |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр.и граждан |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | апрель- июнь |  |  | Пепеляева В.А. |
| 2 | Продолжить выявление объектов недвижимости бесхозяйно содержащихся или содержащиеся ненадлежащим образом на территории сельского поселения | постоянно |  |  | Специалист 2 категории по землеустройству и градостроительству Миронова А.В. |
| 3 | Продолжить работу по постановке на учёт в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | постоянно |  |  | Специалист 2 категории по землеустройству и градостроительству Миронова А.В. |
| 4 | Проведение собраний граждан во всех населённых пунктах по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения Правил пожарной безопасности | апрель |  |  | Глава сельского поселения Бурков Д.С. |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы среди населения по вопросам благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов | постоянно |  |  | Пепеляева В.А. |
| 6 | Провести рейды по улицам сёл с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | апрель |  |  | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Платова М.Н. Депутаты |
| 7 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, в школах по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно |  |  | Руководители предприятий |
| 8 | Проведение субботников с жителями сёл по благоустройству дворовых и придомовых территорий | апрель-октябрь |  |  | Пепеляева В.А. |
| 9 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников | апрель- июнь | 20.0 |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 10 | Провести уборку, благоустройство, озеленение и текущий ремонт памятников | до 08.05.2018г. |  |  | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. |
| 11 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, уборка упавших деревьев, мусора) | июнь |  |  | Пепеляева В.А. Депутаты Метлов Н.М. |
| 12 | Благоустройство санкционированных объектов размещения ТБО | май- июнь | 30.0 |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 13 | Текущий ремонт детских игровых площадок | май-июнь |  |  | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. |
| 14 | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций провести благоустройство и озеленение прилегающих территорий к административным зданиям предприятий и учреждений | до 14.06.2018г |  |  | Руководители Предприятий |
| 15 | Уборка аварийных деревьев на территории населённых пунктов | май-сентябрь |  |  | Пепеляева В.А. Метлов Н.М. |
| 16 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО на территории сельского поселения | в течение года |  |  | Пепеляева В.А. Депутаты |
| 17 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории населённых пунктов и припоселковых лесах | в течение года | 20.0 |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 18 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно |  |  | Специалист 2 категории по землеустройству и градостроительству Миронова А.В. |
| 19 | МУП «Новониколаевское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей | май |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 20 | Провести конкурсы по благоустройству | июль |  |  | Комиссия по благоустройству |
| 21 | Организация работ по содержанию дорог | в течение года |  |  | Пепеляева В.А. |
| 22 | Очистка дорог от наледи | апрель |  |  | Пепеляева В.А. |
| 23 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием | июнь-июль |  |  | Глава сельского поселения Д.С.Бурков |
| 24 | Организация обслуживания уличного освещения | в течение года |  |  | Пепеляева В.А. |
| 25 | Откос травы вдоль дорог и бесхозных территорий внутри населённых пунктов | июль-август |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 26 | Текущий ремонт дорожных знаков расположенных внутри населённых пунктов | май |  |  | Пепеляева В.А. |
| 27 | Уборка аварийных бесхозных зданий на территории населённых пунктов | май - июнь |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 28 | Очистка водоотводых труб и канав | апрель |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 29 | Проведение противопожарных мероприятий в населённых пунктах и припоселковых лесах | май -июнь | 90.0 |  | Глава сельского поселения Д.С.Бурков |
| 30 | Благоустройство территорий около водонапорных башен ,скважин и водоразборных колонок | май -июнь |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 31 | Совместно с участковым уполномоченным отделения полиции применять меры воздействия к нарушителям содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством | в течение года |  |  | Смирнов П.В. Пепеляева В.А. |