Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                                                                                                                 № 14

с. Новониколаевка

Об утверждении плана природоохранных мероприятий на территории

Новониколаевского сельского поселения на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения природоохранных мероприятий и обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план природоохранных мероприятий на территории Новониколаевского сельского поселения на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     Д.С. Бурков

Приложение к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 01.02.2017 № 14

ПЛАН

природоохранных мероприятий на территории Новониколаевского сельского поселения

на 2017 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Запланированные средства местного бюджета, тыс. руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить в повестку собраний, сходов граждан вопросы: - о санитарном состоянии терри-тории в населенных пунктах, в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам, - о пожарной безопасности в лесах, - об административной ответствен-ности за захламление лесных масс-сивов бытовыми отходами, создание несанкционированных свалок | Май - сентябрь | - | Бурков Д.С., Глава сельского поселения |
| 2 | Довести до сведения населения информацию о недопустимости складирования бытовых отходов в лесных массивах, на территории населенных пунктов и мерах административной ответственности за данные правонарушения | Май - июнь | - | Пепеляева В.А., спец. 1 категории администрации СП |
| 3 | Организация и оказание помощи в выделении техники для вывоза ТКО в населенных пунктах | Май -июнь | 30,0 | Пепеляева В.А. |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению фактов несанкционированного размещения ТКО | Май - сентябрь | - | Пепеляева В.А., участковый уполномоченный |
| 5 | Привлечение к административной ответственности лиц, виновных в образовании несанкционированных свалок | Май - сентябрь | - | участковый уполномоченный |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО на территории населённых пунктов и в припоселковых лесах | В течение года | 20,0 | Пепеляева В.А. |
| 7 | Обустройство свалок размещения ТКО и подъездных путей к ним | Июнь-июль | - | Пепеляева В.А. |
| 8 | Организация уборки населенных пунктов с привлечением жителей, состоящих на учете в ЦЗ | Май-июнь | - | Пепеляева В.А. |
| 10 | Организация мероприятий по посадке деревьев и разбивке цветников с привлечением организаций, предприятий и жителей поселения | Май-июнь | - | Пепеляева В.А. |
| 11 | Проведение противопожарной опашки по периметру населенных пунктов, мероприятий по наводнению и предотвращению чрезвычайных ситуаций | Май, сентябрь | 95,0 | Пепеляева В.А. |
| 12 | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий | Апрель-июнь | 15,0 | Пепеляева В.А. |
|  | ИТОГО: |  | 160,0 |  |