Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017                                                                                                                         № 67

с. Новониколаевка

- Об утверждении отчета   и оценка эффективности реализации

- Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новониколаевского  сельского поселения

- на 2016-2020 годы» за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новониколаевского  сельского поселения  на 2016-2020 годы» за 2016 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новониколаевского  сельского поселения  на 2016-2020 годы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nnselpasino.ru).

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                      Д.С.Бурков

- Приложение к постановлению

- Администрации Новониколаевского

- сельского поселения от 19.04.2017 №67

- ОТЧЕТ

- и оценка эффективности муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новониколаевского  сельского поселения  на 2016-2020 годы»

- за 2016 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новониколаевского сельского поселения  на 2016-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Новониколаевского сельского поселения  № 131 от 15.06.2016г.

Цель программы:

- Повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении;

- Снижения потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения;

- Снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % достижения значений показателей (муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения сельского поселения | шт. | 30 | 46 | 153% | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 93,3 | 95% | 102% | Акт обследования |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект |
| --- | --- |
| Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, холодной воды. Оформление энергетических паспортов. | Выявление в учреждении слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |
| Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Снижение отопительной нагрузки на 5%. |
| Контроль за нецелевым использованием энергоносителей | Снижение потребления энергоресурсов |
| Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов. | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |
| Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения | Сокращение потерь электроэнергии |