Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2015                                                                                                                     № 76

с. Новониколаевка

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2016 году работ по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение  о конкурсе среди частных усадеб «Сельский дворик»  согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nn  selp.asino.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения  Пепеляеву В.А.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                         Д.С.Бурков

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения от 10.04.2016 № 76

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2016год

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование тыс.руб. |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр.и граждан |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | апрель- июнь |  |  | Пепеляева В.А. |
| 2 | Проведение собраний граждан во всех населённых пунктах по вопросам благоустройства | Март |  |  | Глава сельского поселения Бурков Д.С. |
| 3 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, в школах по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно |  |  | Руководители предприятий |
| 4 | Проведение субботников с жителями сёл по благоустройству дворовых и придомовых территорий | апрель-октябрь |  |  | Пепеляева В.А. |
| 5 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников | Апрель- июнь |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 6 | Владельцам объектов торговли привести в порядок фасады и прилегающую территорию | май |  |  | Владельцы объектов торговли |
| 7 | Провести текущий ремонт памятников, уборку прилегающих к памятникам территорий | до 08.05.2015г. |  |  | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |
| 8 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, уборка упавших деревьев, мусора) | июнь |  |  | Пепеляева В.А. Депутаты Метлов Н.М. |
| 9 | Благоустройство санкционированных объектов размещения ТБО | Май- июнь |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 10 | Текущий ремонт детских игровых площадок | Май-июнь |  |  | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. |
| 11 | Рекомендовать руководителям предприятий провести озеленение прилегающих территорий к административным зданиям предприятий и учреждений | До 14.06.2015г |  |  | Руководители Предприятий |
| 12 | Уборка аварийных деревьев на территории населённых пунктов | Май-сентябрь |  |  | Пепеляева В.А. Метлов Н.М. |
| 13 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО | В течение года |  |  | Пепеляева В.А. Депутаты |
| 14 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории населённых пунктов и припоселковых лесах | В течении года |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 15 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно |  |  | Миронова А.В. |
| 16 | МУП «Новониколаевское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей | Май |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |
| 17 | Провести конкурсы по благоустройству | Июль |  |  | Комиссия по благоустройству |
| 18 | Грейдерование дорог | В течение года |  |  | Пепеляева В.А. |
| 19 | Очистка дорог от наледи | Апрель |  |  | Пепеляева В.А. |
| 20 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием | Июнь-июль |  |  | Глава сельского поселения Д.С.Бурков |
| 21 | Организация обслуживания уличного освещения | В течение года |  |  | Пепеляева В.А. |
| 22 | Установка недостающих табличек с номерами домов | Май-июнь |  |  | Пепеляева В.А. |
| 23 | Окос травы вдоль дорог и бесхозных территорий внутри населённых пунктов | Июль-август |  |  | Метлов Н.М. |
| 24 | Текущий ремонт дорожных знаков расположенных внутри населённых пунктов | май |  |  | Пепеляева В.А. |
| 25 | Уборка аварийных бесхозных зданий на территории населённых пунктов |  |  |  | Пепеляева В.А. Метлов Н.М. |
| 26 | Очистка водоотводых труб и канав | апрель |  |  | Метлов Н.М. |
| 27 | Благоустройство территорий около водоразборных колонок | Май-июнь |  |  | Метлов Н.М. |
| 28 | Проведение противопожарных мероприятий в населённых пунктах и припоселковых лесах | Май -июнь |  |  | Глава сельского поселения Д.С.Бурков |
| 29 | Благоустройство территорий около водонапорных башен и скважин | Май -июнь |  |  | МУП «Новониколаевское ЖКХ» Метлов Н.М. |

Приложение 2 к постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от19.04.2016 № 76

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе среди частных усадеб «Сельский дворик»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о конкурсе среди частных усадеб «Сельский дворик» разработано в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новониколаевского сельского поселения и Положением о правилах благоустройства территорий Новониколаевского сельского поселения.

2.ЦЕЛЬ КОНКУРСА.

Привлечение жителей сёл к благоустройству приусадебных участков.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится  на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения с 05.07.2016г. по 31.08.2016г.

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

Участники конкурса – жители сёл, имеющие приусадебные участки.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Оценка участия в конкурсе производится по следующим показателям:

- внешний вид фасада дома (побелка, покраска фасада дома),

- внешний вид и состояние ограждений приусадебного участка,

- санитарное состояние земельного участка,

- наличие малых форм архитектуры (скамейки, урны, уличные фонари, вазоны и т.д.),

- ландшафтное оформление (цветники, водоемы, альпийские горки, розарии и т.д.),

- оригинальность в оформлении.

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале.

6.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.

1. Итоги конкурса подводит комиссия по подведению итогов конкурсов по благоустройству отдельно по каждому населенному пункту поселения.

2. Итоги подводятся до 05.09.2016г. по результатам осмотра земельного участка (возможно наличие фотоматериалов).

3. Победители конкурса награждаются грамотами Главы Новониколаевского сельского поселения и призами.