Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2015                                                                                                                           № 39

с. Новониколаевка

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Новониколаевского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 06.04.2012 № 180, в связи с окончанием зимнего сезона и с целью наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 20.04.2015 по 20.06.2015 двухмесячник по благоустройству на территории Новониколаевского сельского поселения.

2. Для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения в следующем составе:

Бурков Д.С. – председатель комиссии, Глава сельского поселения,

Члены комиссии:

Котова Г.Ш.. – специалист 2 категории администрации сельского поселения,

Избышева Н.П. – депутат Совета поселения,

Смирнов П.В.. - участковый уполномоченный,

Миронова А.В. – председатель Совета поселения, инженер по землеустройству,

Пепеляева В.А. - специалист 1 категории администрации сельского поселения,

Безбрилова О.Д. –   управляющий делами.

3. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения согласно приложению 1.

4. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству согласно приложению 2.

5. Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территории - пятница.

6. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории Новониколаевского сельского поселения, а также жителям сёл принять активное участие в работе по очистке от мусора прилегающих к административным зданиям, частным усадьбам территорий.

7. Рекомендовать МУП «Новониколаевское ЖКХ» и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения в осенне-зимний период 2014-2015 годов, выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги)

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nnselp.asino.ru).

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Пепеляеву В.А.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                                   Д.С.Бурков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 20.04.2015 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству территории

Новониколаевского сельского поселения

1. Комиссия по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения (далее комиссия) создается для координации действий специалистов Администрации, депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения по оказанию помощи населению, предприятиям и организациям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов.

2. Комиссия действует в период проведения двухмесячника по благоустройству с 20.04.2015 по 20.06.2015.

3. Комиссия собирается не реже одного раза в две недели, в случае необходимости - раз в неделю.

4. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

5. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций и предприятий о ходе работ по благоустройству.

6. Комиссия является совещательным органом, принятые Комиссией решения утверждаются Главой сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 20.04.2015 № 39

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству

20.04.2015 – 20.06.2015

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | 20.04.2015 | Бурков Д.С. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | Миронова А.В. |
| 3 | Рекомендовать проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно | Руководители предприятий |
| 4 | Рекомендовать проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования (убрать мусор, хлам, пиломатериал, дрова, сено, навоз) | В течение всего периода | Пепеляева В.А. |
| 5 | Выделить транспорт населению для организованного вывоза мусора во время субботников | В течение всего периода | Метлов Н.М. |
| 6 | МУП ЖКХ провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2014-2015 годов (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги) | До 20.05.2015 | Метлов Н.М. |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли привести в порядок фасады и прилегающую территорию | До 08.05.2015 | Пепеляева В.А. |
| 8 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей | До 08.05.2015 | Пепеляева В.А. |
| 9 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | 01.06.2015 – 05.06.2015 | Пепляева В.А. |
| 10 | Организация детских игровых площадок в селах (2 площадки: завоз песка, строительство и ремонт игровых сооружений) | До 16.06.2015 | Пепеляева В.А. |
| 11 | Проведение экологической акции «Родному селу – чистые улицы» силами учащихся МБОУ-СОШ с.Ново-николаевка, МАОУ СОШ с.Минаевка | 25.04.2014 -08.05.2014 | БурковД.С. Жаровских Т.В. Маслова З.П. |