Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013г.                                                                                                   № 44

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод                                                                на территории Новониколаевского сельского поселения в 2013 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп.8 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   с целью предотвращения чрезвычайной ситуации в период пропуска весенних паводковых вод,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Для организации работ по пропуску весенних паводковых вод в 2013 году утвердить  противопаводковую комиссию при Новониколаевском сельском поселении в следующем составе:

Председатель комиссии – Д.С.Бурков, Глава поселения;

Зам. председателя комиссии – А.Н.Петров, директор ООО «Петровский»

Секретарь комиссии - Пепеляева В.А., специалист 1 категории

Члены комиссии:

Г.В.Медведев;

П.В.Смирнов - участковый уполномоченный милиции;

Е.В.Ряшенцев – директор МУП «Новониколаевское ЖКХ»;

Г.Ш.Котова – специалист 2 категории по работе с населением;

Н.А.Спесивцева – делопроизводитель администрации Новониколаевского            сельского поселения;

М.Н.Платова - делопроизводитель администрации Новониколаевского             сельского поселения;

Н.И.Столбов – начальник ПЧ с.Минаевка.

2.По требованию противопаводковой комиссии предприятия ООО «Петровский»  (Петров А.Н.) обязаны обеспечить выделение личного состава, автотранспорта, специальной техники для проведения аварийно-спасательных работ.

3.Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района сметы расходов на работы по подготовке и проведению организованного пропуска паводковых вод до 11.03.2013 (Пепеляева В.А.)

4.При возникновении аварийной ситуации произвести оповещение                           Главы сельского поселения (тел.:4 21 17, 4 22 98), специалиста 1 категории (4 22 06, 4 23 41)

5.Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых  вод согласно приложению № 1, план привлечения транспортных  средств согласно приложению № 2.

6.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

7.Контроль   исполнения  данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Новониколаевского

сельского поселения                                                                                     Д.С.Бурков

Приложение №1 к постановлению главы                                  администрации от 11.03.2013  № 43

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску паводковых вод  в 2013 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать запас пиломатериалов в количестве 20 куб.м. | До 20.03.2013 | Петров А.Н. |  |
| 2. | Создать запас медикаментов | До 20.03.2013 | Глотова Н.В. Пигалева Т.П. Цибульская Е.В. Ширямова Ли |  |
| 3. | Произвести необходимый запас продовольственных и промышленных товаров на период прохождения паводка | До 20.03.2013 | Веснин А.А. Громов А.Л. Харитоненко А. |  |
| 4. | Закончить учебный год для детей, которые проживают в зоне затопления | До 20.05.2013 | Маслова З.П. Перервина О.А. |  |
| 5. | Обеспечить население газом | До 01.04.2013 |  |  |
| 6. | Заключить договор с ООО «Нефтеагродорсервис» по резервированию ГСМ на период наводнения | До 01.04.2013 | Бурков Д.С. |  |
| 7. | Заключить договор с МУП «Новониколаевское ЖКХ» по резервированию ГСМ на период наводнения | До 01.04.2013 | Бурков Д.С. |  |
| 8. | Подготовка мест временного расселения эвакуируемого населения. | До 01.04.2013 | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |  |
| 9. | Подготовка мест временного размещения скота. | До 01.04.2013 | Котова Г.Ш. Спесивцева Н.А. |  |
| 10. | Провести собрания граждан в п.Отрадный, с.Минаевка, с.Копыловка по эвакуации населения из зон затопления. | До 01.04.2013 | Бурков Д.С. |  |
| 11. | Определить график дежурств ответственных лиц из состава администрации поселения | До 20.04.2013 | Бурков Д.С. |  |
| 12. | Уточнение возможного количества населения, попадающего в зоны затопления, требующего первоочередной помощи (престарелых, инвалидов) | 15.03.2013 | Пепеляева В.А. Котова Г.Ш. Спесивцева Н.а. |  |
| 13. | Уточнить наличие плавсредств в поселении и заключить договоры с владельцами плавсредств. | До 15.03.2013 | Бурков Д.С. |  |
| 14. | Расчет сил и средств, привлекаемых на случай возникновения ЧС для проведения аварийно-спасательных работ. Организация добровольных пожарных дружин в затопляемых зонах. | До 20.03.2013 | Бурков Д.С. Пепеляева В.А. |  |
| 15. | Организация обеспечения жителей затопляемых зон питьевой водой и хлебом |  | Бурков Д.С. |  |
| 16 | Заключить договоры на аренду помещений для размещения эвакуируемого населения | До 20.03.2013 | Бурков Д.С.. Пепеляева В.А. |  |

Приложение № 2 к постановлению  Главы

администрации  № 43 от 11.03.2013

ПЛАН

привлечения транспортных  средств на период пропуска паводковых вод

в 2013году

| № п.п. | Наименование организации | Марка транспорта | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Петровский» | Автомобиль «Урал» | с. Минаевка, п. Б.Кордон |
| 2. | Асиновский ДРСУ | Трактор К-700 | п. Копыловка |
| 3. | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | УАЗ, трактор «Беларус» | с.Новониколаевка |