Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013                                                                                                                              № 58

О внесении изменений в постановление в план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год

С целью реализации на территории Новониколаевского сельского поселения Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год, утвержденный постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 06.02.2013г. №34 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год»:

- приложение изложить в следующей редакции:

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2013 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем запланированных бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБ |  |
| 1 | Ремонт отопительных печей в муниципальных домах | 10,0 | 10,0 | - | - | - | июнь |
| 2 | Ремонт электропроводки в муниципальных домах | 18,0 | 18,0 | - | - | - | май |
| 3 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | 40,0 | 40,0 |  |  |  | октябрь-декабрь |
| 4 | Замена входных дверей в здании администрации | 14,0 | 14,0 |  |  |  | май |
| 5 | Замена окон в администрации поселения | 18,0 | 18,0 |  |  |  | август |
| 6 | Установка в администрации энергосберегающих ламп | 4,0 | 4,0 |  |  |  | июнь-июль |
|  | ИТОГО: | 104,0 | 104,0 | - | - | - | - |

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Пепеляеву В.А.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     Д.С.Бурков