Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2013                                                                                                                          № 67

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Новониколаевского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15.08.2002г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 06.04.2012г. №180, в связи с окончанием зимнего сезона и с целью наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 22.04.2013г. по 22.06.2013г. двухмесячник по благоустройству на территории Новониколаевского сельского поселения.

2. Для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения в следующем составе:

Бурков Д.С.  – председатель комиссии, Глава сельского поселения,

Члены комиссии:

П.В.Смирнов - участковый уполномоченный милиции,

А.В.Миронова  - председатель Совета Новониколаевского сельского поселения,

В.А.Пепеляева – специалист 1 категории Новониколаевского сельского поселения,

О.Д.Безбрилова – управляющий делами Новониколаевского сельского поселения,

Н.А. Спесивцева - делопроизводитель администрации Новониколаевского с/поселения,

Н.П.Путинцева - депутат Новониколаевского сельского поселения.

3. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории Новониколаевского сельского поселения (Приложение 1).

4. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству (Приложение 2).

5. Утвердить Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству (Приложению 3).

6. Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территории - пятница.

7. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории Новониколаевского сельского поселения, а также жителям сёл принять активное участие в работе по очистке от мусора прилегающих к административным зданиям, частным усадьбам территорий.

8. Рекомендовать МУП «Новониколаевское ЖКХ» и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения в осенне-зимний период 2012-2013гг., выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги)

9.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте Новониколаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по одному экземпляру (копии) направить в организации и предприятия всех форм собственности (Пепеляева В.А.)

10. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Пепеляеву В.А.

Глава сельского поселения                                                                 Д.С.Бурков

Приложение 1 к Постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 19.04.2013г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству территории

Новониколаевского сельского поселения

1. Комиссия по благоустройству территории сельского поселения (далее комиссия) создается для координации действий специалистов администрации, депутатов Совета сельского поселения в оказании помощи населению, предприятиям и организациям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов.

2. Комиссия действует в период проведения двухмесячника по благоустройству с 22.04.2013г. по 22.06.2013г.

3. Комиссия собирается не реже одного раза в две недели, в случае необходимости - раз в неделю.

4. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

5. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций и предприятий о ходе работ по благоустройству.

6. Комиссия подводит итоги конкурса между участниками двухмесячника по благоустройству.

7. Комиссия является совещательным органом, принятые Комиссией решения утверждаются Главой сельского поселения.

Приложение №2 к Постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 19.04.2013г. №67

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству

22.04.2013 – 22.06.2013гг.

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | 19.04.2013 | Бурков Д.С. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | Миронова А.В. |
| 3 | Рекомендовать проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно | Руководители предприятий |
| 4 | Рекомендовать проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования (убрать мусор, хлам, пиломатериал, дрова, сено, навоз) | В течение всего периода | Пепеляева В.А. Депутаты по своим округам |
| 5 | Выделить транспорт населению для организованного вывоза мусора во время субботников | В течение всего периода | Ряшенцев Е.В. |
| 6 | МУП «Новониколаевское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2012-2013гг. (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги) | До 08.05.2013 | Ряшенцев Е.В.. |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | До 08.05.2013 | Миронова А.В.. |
| 8 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей. | До 08.05.2013 | Пепеляева В.А. |
| 9 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищах (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | До 15.06.2013 | Пепеляева В.А. |
| 10 | Организация детских игровых площадок: установка детских площадок в с.Минаевка и с.Новониколаевка, добавление архитектурных форм в п.Б.Кордон, завоз песка. | До 22.06.2013 | Пепеляева В.А. |
| 11 | Рекомендовать провести озеленение территории, прилегающей к: - Новониколаевскому ДК, ФАПу - предприятиям торговли, - сельским школам. - администрации сельского поселения | До 15.06.2013 | БарминскийС.И. Бурдина Г.Ш. предприниматели Директора школ Пепеляева В.А. |
| 12 | Провести конкурс по благоустройству в селах поселения среди жилых домов. | с 22.04.2013 по 22.06.2013 | Безбрилова О.Д. Миронова А.В. Пепеляева В.А. |

Приложение №3 к Постановлению

администрации Новониколаевского

сельского поселения

от 19.04.2013г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству  на территории Новониколаевского сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новониколаевского сельского поселения и «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»», утвержденными решением Совета Новониколаевского сельского поселения от 06.04.2012г. №180.

2.ЦЕЛЬ КОНКУРСА.

Привлечение населения для наведения санитарного порядка, благоустройства территорий сельских населенных пунктов.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится  на территории сел Новониколаевского сельского поселения с 22.04.2013 по 22.06.2013г.

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

Участники конкурса – жители, проживающие на территории населенных пунктов поселения.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Оценка участия   производится по следующим показателям:

- внешний вид жилых домов (побелка, покраска фасада здания)

-санитарное состояние придомовых территорий земель общего пользования

- отсутствие самовольных стоянок с/машин, складирование дров, и т.д.

- внешний вид изгородей (ремонт, покраска, побелка и т.п.),

- озеленение (различные варианты)

6.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.

1.Итоги конкурса подводит комиссия по организации двухмесячника по благоустройству территорий Новониколаевского сельского поселения.

2.Итоги подводятся до 22.06.2012г. по результатам проверки выполненных работ.

3.Победители конкурса награждаются грамотами Главы Новониколаевского сельского поселения и призами.